|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 （2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京回龙观医院科研教学康复楼工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京回龙观医院 | | | |
| 项目负责人 | | 闫海军 | | | | 联系电话 | 83024321 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 11000 | 0 | 10 | | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 11000 | 0 | 10 | | 0 | 0 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好基坑巡视、养护及降水工作，保证深大基坑的安全 | | | | | 完成基坑巡视、养护及降水工作，保证深大基坑的安全 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足《基坑支护技术规程》 | | 100% | 100% | 30 | 30 | 无 | |
| 时效指标 | 基坑养护阶段取得可研批复 | | 年底之前 | 年底之前 | 10 | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 科教楼单方造价 | | 不超过9458元/平方米 | 不超过9458元/平方米 | 5 | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 有利于为精神病患者提供高质量精神康复医疗服务，同时也有利于全面推进精神医学科研教学事业的发展，有利于促进社会和谐 | | 有利于为精神病患者提供高质量精神康复医疗服务，同时也有利于全面推进精神医学科研教学事业的发展，有利于促进社会和谐 | 有利于为精神病患者提供高质量精神康复医疗服务，同时也有利于全面推进精神医学科研教学事业的发展，有利于促进社会和谐 | 25 | 25 | 无 | |
| 生态效益 指标 | 基坑降水排水用于绿化浇灌和院区降尘洒水，循环利用 | | 基坑降水排水用于绿化浇灌和院区降尘洒水，循环利用 | 基坑降水排水用于绿化浇灌和院区降尘洒水，循环利用 | 10 | 10 | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 施工过程中扰民投诉 | | 0投诉 | 0投诉 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |